Rapport du chef de projet d'Alexis Bels (G5)

Reprenons depuis le début. Pour commencer je suis fier de notre groupe de travail. Je vais donc analyser notre travail depuis le début de ce projet.

Notre premier chef de projet était Ulysse Brehon. Afin de réussir ce jalon, nous devions fournir un affichage issu de la classe plateau qu'on nous a fourni durant les TP en plus d'un affichage des objets de base (clef, coffre, rocher). Nous avons du apprendre à nous servir de cette classe, qui finalement, s'est retrouvée obsolète au fur des jalons. Nous avons réussi à rendre un jalon complet grâce à la répartition du travail qu'Ulysse nous a imposé et avons même pris de l'avance sur le jalon suivant.

Dans le jalon suivant, notre chef de projet était Benjamin Meunier. Les objectifs de ce jalon étaient sur deux domaines : un domaine « IHM » où nous devions fournir un menu à base de JOptionPanels, mais aussi préparer l'explorateur, le 1er type de joueurs pouvant se balader sur notre plateau. Avec une répartition du travail équilibreé fait par Benjamin, nous avions divisé le travail sous forme de mini groupes de deux. Deux personnes étaient orientées sur le côté affichage et les deux autres côtés créations des nouvelles classes. Nous avons pensé à nos nouvelles ressources disponibles (découverte des classes abstraites par exemple) et nous avons décidé de les utiliser dans notre projet. Enfin nous avons du perfectionner l'apprentissage des JOptionPanels, qui se sont aussi vite retrouvés aussi obsolètes avec l'arrivée du jalon 3. Ulysse et moi-même avons eu un problème surtout pour le click de souris que nous avons appris à manier bien plus tard, entre le jalon 3-4.

Le troisième jalon, dirigé par Axel Coeuret a principalement eu lieu durant les vacances de Pâques. Il nous a permis de bien nous pencher sur le code. Nous devions absolument effectuer deux gros changements. Le premier changement : faire notre propre classe plateau. Nous avons donc créé notre classe afin de pouvoir adapter le click de la souris par exemple, afin de palier la classe plateau qui ne correspondait plus à nos attentes des objectifs que nous nous étions fixés. Le second changement : l'IHM. Avec l'arrivée de notre premier cours, nous apprenions l'existence des méthodes d'affichage agréables et dynamiques. Malheureusement avec les vacances, nous avons du apprendre l'IHM de manière autodidacte et donc nous apprenons actuellement les concepts nous ayant échappé durant le dernier jalon. Nous avons quand même réussi un jalon de qualité et nous avons même réussi à fournir un IA basique, que nous devions améliorer durant le dernier jalon et également corriger les derniers bugs.

Voici l'état de ce qu'il s'est passé auparavant. Étant chef de projet durant ce dernier jalon , il correspond à un jalon d'optimisation du code et d'ajout de petites améliorations. Dans ce jalon , j'ai modifié le système de mini groupes, afin d'orienter les corrections vers le code que chacun a produit.

J'ai donc distribué les tâches de la manière suivante :

Ulysse : Fournir un IA plus évolué.
 Petit correctif sur la méthode des rochers
 Mode destruction de bâteau

Axel : Correction sur les affichages
Aider Ulysse pour son IA
Chat pour communiquer avec un adversaire
Classe piégeur

Benjamin : Aide sur la Javadoc et sur le cahier des tests.
     UML
     Classe canon

Moi : Correction des erreurs du code, amélioration la visibilité du code
Classe objets pour mettre sous rocher
Javadocs et les documents écrits.

Après une discussion avec notre tutrice de projet, nous avons décidé de restreindre les améliorations au profit d'un code plus clair ainsi qu'un IA plus compétent. J'ai donc redistribué les tâches à finir . Voici ce que notre groupe a obtenu :

Ulysse : Fournir un IA plus évolué.
 Petit correctif sur la méthode des rochers

Axel : Correction sur les affichages
Aider Ulysse pour son IA
Classe piégeur (elle était faite avant de parler à notre tutrice)

Benjamin :Aide sur la Javadoc et sur le cahier des tests.
     UML

Moi : Correction des erreurs du code, amélioration la visibilité du code
Javadocs et les documents écrits.

Tout au long du projet, un groupe facebook a été imposé dès le départ, ainsi qu'un github. Malheureusement ayant eu des problèmes avec github, nous avons décidé de nous réorienter sur un Gdrive. Durant tout le projet, nous avions aussi un serveur Discord que nous avons créé afin de nous rejoindre en séance de réunion ou bien en séance de code.

Aujourd'hui, nous rendons un projet dont toute notre équipe est fière de vous présenter.
Je pense que notre seul regret est de ne pas avoir plus de temps pour rajouter des améliorations afin de différencier notre projet des autres. En effet, nous avions plusieurs idées plutôt agréables à rajouter. Ce projet nous a appris à coordonner nos actions, améliorer notre connaissance sur certaines méthodes et enfin de penser sur un gros projet et pas seulement un TP de 4 h.